## Slide 1: 軟體開發流程管理與職場經驗談
演講人：黃曉雯

## Slide 2: 軟體開發流程管理

## Slide 3: Contents
CMMI介紹
CMMI模式
CMMI通過評鑑組織單位
CMMI架構
CMMI導入益處
CMMI應用

## Slide 4: CMMI介紹
CMMI (Capability Maturity Model - Integrated)能力成熟度模型整合
  是美國卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)的軟體工程學院(Software Engineering Institute, SEI)自CMM之後提出的修訂版本
  CMM的核心是將軟體開發視為一個「過程」，將這過程標準化，可使得組織單位更好的實現目標
CMMI的目的為發展出一個共通性的整合架構，以支援整合不同專業領域的特定能力成熟度模式及相關產品
  提供指導原則
  促進流程改善
  提升品質與生產力

## Slide 5: CMMI模式(1/3)
美國卡內基美隆大學的軟體工程學院SEI提出三套流程模式：
  CMMI-DEV：針對系統研發提出研發管理流程
  CMMI-ACQ：針對採購商與供應商提出採購管理流程
  CMMI-SVC：針對服務維運提出管理流程

## Slide 6: CMMI模式(2/3)
CMMI-DEV Maturity Level (成熟度等級)：
  Level 1：初始級(Initial)
    没有固定的工作流程，仰賴組織成員的能力，缺點常會超過專案的預算與時程
  Level 2：管理級(Managed)，具備基礎專案與規劃管理能力
    可確保專案流程是經過規劃、被記錄、已執行與控管的
－經濟部工業局
軟體價值產業推動計畫

## Slide 7: CMMI模式(3/3)
CMMI-DEV Maturity Level (成熟度等級)：
  Level 3：定義級(Defined)，標準化
    整個組織所執行的流程說明和程序都是一致的
  Level 4：量化管理級(Quantitatively Managed)
    針對專案品質與流程績效建立量化目標，並使用為管理專案的準則
  Level 5：最佳化級(Optimizing)
    持續流程改善，朝向學習型組織邁進

## Slide 8: CMMI通過評鑑組織單位
Level 2
  曜發科技、立錡科技、富士康奇美、中國鋼鐵、廣達電腦、台灣富士通、曜發科技、財政部、逢甲大學地理資訊系統研究中心
Level 3
  國眾電腦、友達光電、三商電腦、叡揚資訊、慧智達科技、核心知識、精誠資訊、經貿聯網科技、誠功科技、資拓宏宇、仁寶電腦工業、大同、宏碁、富邦金控、惠普科技、新光人壽
Level 4
  中冠資訊、程曦資訊整合、財團法人工業技術研究院、鼎升資訊科技、鼎新電腦
Level 5
  IBM國際商業機器、中山科學研究院、凌群電腦

## Slide 9: CMMI架構
－寶發科技股份有限公司

## Slide 10: CMMI導入益處
美國有10-15%的軟體客戶都是國際大公司，一般都要求軟體供應商通過較高級別的CMM/CMMI評鑑
透過確實的度量分析與專案監控，使得專案管理能力提升，可以更有信心的掌握成本、時程與品質
奠定良好的專案流程標準化，可即時瞭解專案的活動狀況及發生問題的應對方式
透過不斷的改善流程，除了使流程務實有效外，也將促進生產力之提昇與營運成本之下降。

## Slide 11: 軟體生命週期
需求瞭解
系統分析
系統設計
系統開發
系統測試
上線維護

## Slide 12: 需求瞭解
瞭解客戶真正的需求與期望達成的目的
  期望解決怎樣的問題
  功能介面操作的要求
  有無特殊規定、規範
  當地使用者的習慣
  限制條件內容
可透過訪談、Email、電話、問卷…等方式，進一步地取得隱藏式的需求
專案需有啟動會議，告知並取得同意
  書面文件有專案授權單、工作申請支援單、專案計畫書
  專案計劃書中的WBS(內容時程規劃)須依據專案在進行時同步更新

## Slide 13: 系統分析(1/2)
依據客戶的需求以及相關的資料內容，對系統做整體性的分析及描述，取得較為準確或合理的結論
  使用書面的方式清楚地呈現出客戶的需求，此成品為需求規格書1 2
需求規格書內容分下列幾大項目：
  範圍：作業環境、系統流程
  功能性：操作方式、畫面處理或操作介面細部描述、程式流程
  非功能性：如上線時間、效能要求
  操作步驟：資料流程、Use Case

## Slide 14: 系統分析(2/2)
一般而言，需求瞭解與系統分析會由同一人來負責
  書面文件有需求規格書、需求追溯表、審查表、專案進度報告
專案的里程碑
需求規格書
PM
審查人員
客戶
PM
CM

## Slide 15: 系統設計(1/2)
依需求規格書的內容，轉成工程文件，此為軟體設計文件(Software Design Document, SDD)
軟體設計文件分為兩種：
  整體：有功能架構、系統架構、模組設計、資料設計(檔案、資料庫)、部署設計
    系統架構：硬體、環境、網路、介面設計
    模組設計：再使用(評估原功能做調整)、再開發(自製)、購買元件
  個別：依據功能、模組做更細部的描述
若有重大技術問題，則在多方討論之後產生決策分析表(Decision Analysis and Resolution, DAR)，採用評分方式決定

## Slide 16: 系統設計(2/2)
此階段文件：
  軟體設計文件
  軟體設計文件-{功能名稱}
  決策分析表
  產品整合文件
    Compiler的方式、順序、位置與主要元件說明
  使用者操作手冊
    系統功能操作說明書

## Slide 17: 系統開發
參考需求規格書(SRS)、依據軟體設計文件(SDD)開始撰寫或修改程式內容
書面文件
  依據軟體設計文件撰寫單元測試個案
    開發人員會依據單元測試個案做單元測試(UT)
  依據需求規格書撰寫軟體測試個案
    此為提供給客戶做測試的個案內容

## Slide 18: 系統測試(1/2)
系統測試一般分為三階段
  公司SIT：公司的測試人員，依據軟體測試個案開始對系統做測試
    測試正確產生的報告，稱作軟體測試報告
    若有Bug則另有IR紀錄表紀錄，再將紀錄表提供給開發人員做修改
  客戶SIT：客戶的IT/資訊人員，依據公司提供的軟體測試報告開始測試
    此階段一般為客戶的IT或資訊室人員做測試，此階段人員會具有程式邏輯概念，且熟悉客戶作業流程

## Slide 19: 系統測試(2/2)
  客戶UAT：客戶的使用者，依據所提供的軟體測試報告開始測試
    一般會請真正的操作人員來做測試
    僅熟悉作業流程
    此階段也是三階段中時間最長的一個階段
    當此階段完成後，客戶會針對使用的更新資料、執行檔等版本最訂版
此階段之書面報告為軟體測試個案、軟體測試報告

## Slide 20: 上線維護(1/2)
提供上線相關文件
  使用者操作手冊
  教育訓練文件
    分為IT人員與使用者
  AIG
    上線操作步驟
  Release Note
    寫明此次交付軟體的異動內容、上線Bug的修復、版本的新舊版號等資訊
  上線計劃書
    此為上線日期、上線流程(動作)、每階段所耗費的時間、負責的人(或單位)及遭遇問題無法即時解決的處理方式

## Slide 21: 上線維護(2/2)
上線動作，會依據上線計畫書中所標示的時程進行
  時間基本上會有兩天
    第一天，客戶更換軟件與設備，公司現場支援以避免突發狀況
    第二天，客戶所有人員正式啟用，公司現場支援與解決問題
之後，開結案會議收集意見與建議
到此，整個專案完整結束

## Slide 22: 職場經驗淺談

## Slide 23: 簡報的必要性
如何寫簡報用的文件
  一步一步慢慢來，先把自己要講的全寫上去，之後再逐次刪減
  面對不同的場所，要調整簡報內容的重點與模式
自我練習的重要性
  確實掌握簡報的時間
  千萬別在客戶面前拿著麥克風做發聲練習
緊張是一定會有的，但是得看你可以在多短的時間內恢復正常

## Slide 24: 職場上遇到的問題
職場上應有的基本禮節？
  遇到主管、同事或客戶需主動問好
  不論是否請假或離職，都需要禮貌的告知權責主管
  主管交付的文件一定要問清楚交付時間，若無法在交付時間內完成，也一定要清楚地跟主管報備
工作上遭遇問題或困難，解決方式？
  自己來
  詢問同事或主管

## Slide 25: 交付的文件與程式保持乾淨整潔。

## Slide 26: 職場上千萬別做的三件事
第一件事：搶別人的功勞
  工作出現成果時，謹慎分析自己在當中扮演的角色，究竟有哪些功勞真的算自己的
第二件事：掩飾過錯
  掩飾過錯有如埋下一顆定時炸彈，等別人發現的時候，就是炸毀個人聲譽的時候，事情將難以挽回
第三件事：工作常常沒有達到要求
  萬一自己沒做好工作，下一個工作一定要加倍努力，趕快補償回來，不要成為大家眼中的慣犯
－公司雜誌（Inc.）報導

## Slide 27: 跟上司打交道 搞懂三招
首先，行事風格是民主或獨裁？
  民主，會有較自由的空間，但風險須自行負責
  獨裁，最好凡事問，風險較小，但總覺得礙手礙腳的
其次，決策形式是掌握原則或注重細節？
  掌握原則，只要提綱挈領去報告就可
  注重細節，只有比他更細了
最後，溝通方式是喜歡看書面報告或聽口頭報告？
  喜歡書面報告，必須準備一份鉅細靡遺厚厚的研究報告，讓他逐頁批示
  喜歡口頭報告，必須要言不煩地凡事當面請示，他會馬上給意見
－2014-11-28 經濟日報 顏長川

## Slide 28
要對程式有熱誠！
寫程式是一件很快樂的事情！
當工程師之前，請記得先交女友，不然當了工程師就交不到女友了！
工程師的痛就只有工程師能懂(影片)

## Slide 29: END ～ありがとう！